SMART DEALER

Relatório do trabalho — noite de 06/08 + manhã de 07/08/2026

7 frentes · 6 entregues · só as revisões aguardam dados seus

Este documento explica o que foi feito, as decisões tomadas e o que depende de você. Conforme você autorizou, TUDO JÁ FOI PUBLICADO EM PRODUÇÃO (push na main → deploy automático na Vercel).

# Resumo executivo

| # | Pedido | Status | Onde ver |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atualizar Varejo, Meta, Estoque e Market Share | ✅ Entregue | Dashboard, Varejo, Estoque, Market Share |
| 2 | Inteligência de Performance + geração de PDCA em tela | ✅ Entregue | Nova tela “Performance + PDCA” |
| 3 | Análise de K2 | ✅ Entregue | Nova tela “K2 · Absorção” |
| 4 | Limite de crédito do CCY (tomado ou não) | ✅ Entregue | Nova tela “Linha de Crédito” |
| 5 | Como estão as revisões dele | ⏸ Adiado | Você está sem acesso ao pós-vendas — seguimos sem |
| 6 | Previsão de recebimento das campanhas de voucher | ✅ Entregue | Nova tela “Campanhas Yamaha” |
| 7 | Alinhar Smart Dealer ao YAMAHAWAY (Fórmula do Sucesso + banca) | ✅ Entregue | Nova tela “Dossiê da Banca” (menu Yamahaway) |

# A mudança mais importante: atualização automática

Você pediu para não ficar "regravando na mão": a planilha precisa morar num lugar e o sistema consultar sozinho. Foi exatamente o que ficou pronto:

A planilha DADOS_DE_EMPLACAMENTO.xlsx agora mora na nuvem (Supabase Storage, junto do banco do sistema).

O sistema confere sozinho, no máximo a cada 60 segundos, se o arquivo mudou. Mudou → reprocessa tudo (vendas, metas, estoque, mercado, calendário de dias úteis e a referência do mês) sem ninguém apertar nada.

O concessionário abre o sistema e vê tudo atualizado. Ele nunca vê planilha, upload ou botão de sincronizar.

O seu único gesto na virada do mês (ou quando a Yamaha soltar arquivo novo): abrir o Terminal na pasta smart-dealer e rodar  npm run subir-planilha  — 5 segundos. Também aceita caminho de outro arquivo.

Por que ainda existe esse gesto: o sistema na nuvem não enxerga a pasta do seu Mac. Alguém precisa publicar o arquivo novo no “local X”. Depois disso, tudo é automático.

# Item 1 — Números atualizados (Julho fechado + carta de Agosto)

Fonte: DADOS_DE_EMPLACAMENTO.xlsx de 04/08 do projeto Performance Concessionário. O sistema saiu do "congelado em junho, dados até dia 14" para a lógica de dois relógios do seu projeto:

Carta, varejo, ritmo e projeção olham o MÊS CORRENTE (agosto).

Mercado, share, giro e tendência olham o ÚLTIMO MÊS FECHADO (julho).

Números que entraram no banco (todos os 9 grupos, jan–jul/2026 — 1.908 linhas de vendas):

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Julho fechado (Nippon) | 144 motos (Jan 125 · Fev 115 · Mar 174 · Abr 157 · Mai 152 · Jun 118 · Jul 144) |
| Carta de agosto | 160 motos → salto de +16 (+11%) sobre julho |
| Ritmo que a carta pede | 7,6 un/dia em 21 dias úteis |
| Estoque (posição 02/08) | Nippon: 62 no chão + 112 em trânsito = 174 (regra da coluna REDE, igual ao seu projeto) |
| Mercado Amparo + Ouro Fino (Jan–Jul) | 5.346 motos · Yamaha 20,0% · Honda 62,3% |
| Nippon no mercado | 893 motos = 16,7% do mercado e 83,6% de toda Yamaha da região |
| Concorrentes nomeados | 175 de 230 CNPJs (antes eram 25) — aproveitei o cnpj_cache do seu projeto |

O dashboard tem dois modos automáticos: LARGADA (sem venda no mês ainda — mostra "julho fechou 144, carta 160, salto +16, 7,6/dia") e ACOMPANHAMENTO (quando entrar venda de agosto — projeção ponderada por dias úteis, com último dia útil valendo 2,2 e penúltimo 1,7, herdado do Ranking de Varejo). A troca é sozinha.

Decisão: “Junho em Dobro” (campanha que acabou) virou “Supermeta 110%” nas telas.

Decisão: O seletor de loja agora tem as 4 da planilha: Bragança, Atibaia, Amparo e Extrema.

Pendência: NPS e Leads seguem com dados de junho até você mandar os de julho — as telas mostram o mês certo sozinhas.

# Item 2 — Inteligência de Performance + PDCA (nova tela)

O cérebro do projeto Performance Concessionário agora vive dentro do Smart Dealer, na tela “Performance + PDCA” (menu Inteligência), com os dados vivos do banco:

Decomposição exata da variação: efeito mercado × efeito share vs a média dos 3 meses anteriores. Hoje diz: mercado 766 → 791 un/mês, share 20,1% → 20,4% — crescimento puxado pelo mercado.

Segmentos com veredito de causa: perda de DISPUTA (share caiu — dá pra retomar) ou de DEMANDA (o bolo encolheu — ação é conversão), com impacto em un/mês e quem cresceu (Honda).

Cidades com espaço: praças abaixo do share do território, com o ganho em un/mês. Hoje: Atibaia (+6 un/mês) e Piracaia (+3 un/mês).

Invasão: quanto da Yamaha emplacada na sua área saiu de terceiros, nomeando os CNPJs.

Botão “Gerar PDCA (.xlsx)”: baixa o Plano de Ação no formato Yamaha (9 colunas, cabeçalho azul, mesclagens, prioridade colorida) — mesmo arquivo do seu projeto, agora nascendo do sistema. Cada linha vem de um número medido, nunca de texto genérico. Hoje nascem 3 ações.

# Item 3 — K2: Taxa de Absorção do Pós-Vendas (nova tela)

Li o K2.pptx e os 8 DRE mensais da pasta. K2 = o pós-vendas pagando as despesas fixas: Taxa de Absorção = MC (Peças + Serviços) ÷ Despesas Operacionais. Referências Yamaha: absorção > 65% e ponto de equilíbrio < 50% das vendas 0km.

| Mês | Absorção | MC Pós-Vendas | Despesas Oper. | PE (un · % vendas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Out/25 | 33,7% | R$ 146.304 | R$ 433.602 | 114,8 · 91,1% |
| Nov/25 | 31,5% | R$ 120.656 | R$ 383.111 | 82,8 · 116,6% |
| Dez/25 | 30,4% | R$ 105.100 | R$ 345.185 | 81,6 · 58,7% |
| Jan/26 | 47,1% | R$ 140.891 | R$ 299.427 | 51,4 · 39,6% |
| Fev/26 | 40,6% | R$ 142.528 | R$ 350.965 | 74,5 · 62,0% |
| Mar/26 | 62,5% | R$ 170.283 | R$ 272.333 | 40,2 · 22,7% |
| Abr/26 | 47,7% | R$ 147.415 | R$ 309.014 | 57,6 · 36,7% |
| Mai/26 | 49,4% | R$ 129.133 | R$ 261.524 | 45,0 · 29,2% |

A história é boa: absorção saiu de ~30% no fim de 2025 para ~50% em 2026 (pico de 62,5% em março), mas ainda falta ~R$ 41 mil/mês de MC de pós-vendas para os 65%. A tela mostra o gap e as duas alavancas (subir MC do pós ou cortar despesa).

Honestidade de dado: “Passagens” (nº de O.S.) não existe no DRE — deixei sinalizado na tela como pendente de outra fonte, sem inventar número.

Confirmar: Os DRE dizem “Dealer: Nippon Motos - Bragança (BAC 1696-01)”. Confirma se são do grupo consolidado ou só de Bragança. E se tiver DRE de junho/julho, é só salvar na pasta K2 e rodar scripts/gerar_k2_data.py.

# Item 4 — Linha de Crédito (nova tela)

Segui à risca o documento _LIMITE DE CRÉDITO.docx (inclusive a restrição: só dados agregados, sem chassi/NF/histórico que a base não tem). A tela responde as 3 perguntas em segundos:

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Limite de Crédito | R$ 3.200.000,00 |
| Consumo Atual (Moto YA + Outros YA + Outros YB) | R$ 3.184.992,26 |
| Compromissos (Pedido Liberado + Agrupamento) | R$ 24.064,52 |
| DISPONÍVEL | R$ −9.056,78 → 🔴 LIMITE EXCEDIDO |

Semáforo 🟢🟡🔴 no topo — entendimento em 5 segundos.

Composição visual do consumo (o vilão é “Outros YA”: R$ 2,89 mi de motos faturadas não liquidadas).

Tooltip explicando cada rubrica em português de gente.

Simulador: digita o valor do pedido → mostra o saldo depois e se cabe ou não.

Narrativa automática no rodapé, igual à proposta do documento.

Os valores estão em lib/credito-data.ts — quando chegar posição nova da base, é editar um arquivo só (ou me pedir que eu conecto na fonte que você tiver).

# Item 5 — Revisões (aguardando os prints)

Os prints de revisões meta × resultado ainda não estavam na pasta _NOVAS MELHORIAS quando terminei (só chegaram K2, Limite de Crédito e os 3 arquivos YAMAHAWAY). Preferi não inventar tela sem dado. Assim que você soltar os prints na pasta, eu monto a visão de revisões — a estrutura de tela já está padronizada, é rápido.

# Item 6 — Campanhas de voucher: quanto a Nippon vai receber (nova tela)

A planilha que você ia deixar não chegou, então codifiquei a circular oficial CA-MTC-080-26 (Campeões de Vendas, Jul–Set/2026) e cruzei com o varejo real do banco. Achado importante:

Julho fechou em exatos 90,0% da carta (144/160) → R$ 7.500 GARANTIDOS (50% do valor da faixa C, válido no mês).

| Cenário até setembro | Condição | Total estimado |
| --- | --- | --- |
| Garantido hoje | apuração de julho já fechada | R$ 7.500 |
| Cenário 90% | fechar agosto e setembro em 90–99% | R$ 22.500 |
| Cenário 100% | bater a carta (recupera os R$ 15 mil de julho no acumulado) + R$ 30/moto p/ gerentes | R$ 62.100 |
| Cenário 110% | superar em 10% (prêmio em dobro + R$ 50/moto p/ gerentes) | R$ 100.100 |

A tela mostra a apuração mês a mês, a régua do trimestre (recuperação retroativa a 100% do acumulado) e as regras da circular traduzidas.

Quando entrar venda de agosto, a projeção viva indica em qual cenário o mês está caminhando.

Atenção: Carta de setembro ainda não informada — entra como estimativa (igual à atual) com aviso na tela. Se a sua planilha de campanha tiver outros números, me manda que eu ajusto.

# Item 7 — Yamahaway: Dossiê da Banca (nova tela)

Li os 3 arquivos (Fórmula do Sucesso, gráficos de aranha e a transcrição da 1ª apresentação) e transformei em uma tela dentro do sistema — “Dossiê da Banca”, no menu Yamahaway (visível para titular e consultor). A ideia: em vez de slide estático, a resposta à banca é o próprio produto rodando.

## Como vocês estão nos números da 1ª banca

| Critério | Grupo 6 | Média dos grupos | Média Top 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa | 3,78 | 2,67 | 3,85 |
| Planejamento e Objetivos | 4,00 | 2,68 | 3,94 |
| Foco no Cliente | 3,83 | 2,85 | 3,81 |
| Inovação | 4,33 | 3,10 | 4,19 |
| Trabalho em Equipe | 4,25 | 3,28 | 4,36 |
| Viabilidade e Impacto | 4,17 | 2,93 | 4,21 |

Acima da média geral nos 6 critérios; acima da média do Top 3 em Planejamento, Foco no Cliente e Inovação. Os únicos gaps para o Top 3 são mínimos: Equipe (−0,11) e Pesquisa (−0,07). A própria banca disse: "vocês já subiram a expectativa de toda a banca".

## O que a tela entrega

Radar interativo Grupo 6 × média × Top 3 (os mesmos dados do pptm da banca).

Cada cobrança da banca com a resposta e um link "Ver no sistema" para a evidência: integração da jornada (/crm), KPIs de cliente (/leads), investimento×ganho (/vouchers), know-how como vantagem (/performance), execução (/k2).

Comparativo COM/SEM Smart Dealer em 7 processos (projeção, PDCA, mercado, K2, crédito, campanhas, atualização).

Business case: R$ 600/mês (piloto pago pela Nippon, dito na banca) contra os ganhos que o próprio sistema mede — só a campanha tem até R$ 100 mil no trimestre, ao vivo na tela.

Fórmula do Sucesso: evidência concreta por critério, no vocabulário da avaliação.

Ponto sensível da banca: Governança da IA endereçada de frente: os módulos novos NÃO dependem de IA (dados + regras); a IA é camada opcional, e a transcrição registra a orientação do Júlio — "justifiquem o uso; isso aqui é mais do que justificativa".

# Ajustes da manhã de 07/08 (seus 3 pedidos)

## A) Fórmula do Sucesso virou diagnóstico + orientação (refeita)

Você pediu para NÃO justificar o trabalho em cima da fórmula, e sim identificar onde cada item já existe, o que falta e o que fazer. A tela "Dossiê da Banca" foi refeita:

Os 27 sub-itens do formulário de avaliação, um a um, com status: 10 TEMOS · 11 PARCIAIS · 6 FALTAM.

Cada item traz "Onde está" (a evidência no trabalho) e "O que fazer" (orientação concreta).

Bloco "As 5 ações que mais movem a nota": (1) pesquisa com 5–10 clientes reais da Nippon — é o único critério com dois itens zerados; (2) escrever 3 hipóteses testáveis + 3 metas-número com prazo; (3) mapear os 7 passos da venda e onde o sistema atua; (4) depoimento de 60s do titular em vídeo; (5) benchmark de 3–4 soluções concorrentes × Smart Dealer.

Os 6 itens que FALTAM (foco máximo): hipóteses claras; objetivo mensurável com prazo; posicionamento Yamaha declarado; fatores de compra tabulados; 7 passos descritos; pesquisas com clientes.

## B) Deck PowerPoint completo na tela Performance

Portei o gerador de .pptx inteiro do Performance Concessionário para dentro do Smart Dealer. Na tela Performance agora há DOIS botões: "Gerar PDCA (.xlsx)" e "Gerar Deck (.pptx)".

8 slides com os dados vivos: capa · o mês (carta/ritmo) · mercado (decomposição + gráfico mensal) · segmentos · praças + invasão · K2 · campanha Campeões de Vendas · PDCA paginado com a cara do Excel.

Com notas de apresentador em cada slide (o roteiro da call já vai embutido).

Mesmo visual do Deck_NOBRE-MOTOS que você gera no projeto original — testado e validado o arquivo.

## C) Atendimento de Leads no formato Motoryama (dados projetados)

Li os 5 PDFs e o print do WhatsApp que você deixou na pasta. Nova tela "Atendimento Diário" (menu Comercial) replica o formato por completo, com dados PROJETADOS da equipe Nippon (selo de simulação na tela — vira real quando as linhas forem conectadas):

Cobertura de linhas (4 de 6 ativas; alerta de linhas offline = lead perdido sem registro).

Resumo executivo por vendedor: leads recebidos, sem resposta (%), tempo médio, follow-up, tentou vender, qualificou — com veredicto verde/vermelho.

Placar da semana dia a dia · comparativo "ontem × seu dia normal" em barras.

Leads quentes — chamar HOJE: última mensagem do cliente, motivo da ligação e botão "Chamar agora" (WhatsApp).

Análise individual com tiles vs média do vendedor.

## D) Duas fontes de recebimento separadas na tela Campanhas Yamaha

Você apontou que o CCY recebe do Campeões de Vendas E das campanhas de voucher — eu tinha tratado como uma coisa só. Li as 5 circulares que você deixou na pasta e refiz a tela:

| Modelo | Circular | Bônus ao cliente | Yamaha ressarce à CCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Fazer FZ25 (250) | CA-MTC028-26 | R$ 2.000 | R$ 1.000/chassi |
| NMAX | CA-MTC029-26 | R$ 1.000 | R$ 500/chassi |
| MT-07 | CA-MTC030-26 | R$ 2.500 | R$ 2.500/chassi (100% Yamaha) |
| Lander | CA-MTC031-26 | R$ 2.000 | R$ 1.000/chassi |
| XMAX 300 | CA-MTC032-26 | R$ 3.000 (voucher) | R$ 1.500/voucher |

Cruzando com as vendas reais do banco (campanhas válidas também em julho, como você orientou):

| Recebível | Valor |
| --- | --- |
| Vouchers — julho realizado (19 Fazer + 8 NMAX + 1 MT-07 + 21 Lander + 13 XMAX) | R$ 66.000 |
| Campeões de Vendas — julho (90% da carta) | R$ 7.500 |
| JÁ APURADO (as duas fontes) | R$ 73.500 |
| Vouchers — projeção agosto (ritmo dos últimos 3 meses) | R$ 62.000 |

A tela agora mostra Fonte 1 (incentivo por modelo, tabela com real de julho e projeção de agosto) e Fonte 2 (Campeões de Vendas) com um consolidado no topo.

Atenção: Regras das circulares na tela: apuração por XML até 04/09, pagamento até 20/09, e o aviso de que o bônus NÃO acumula com taxas subsidiadas/voucher nacional — os valores são o teto do recebível.

## E) Deck consistente + minutas prontas para a 2ª banca

O slide de campanhas do deck PowerPoint agora consolida as DUAS fontes (Campeões + vouchers por modelo) — mesmos números da tela.

No Dossiê da Banca, deixei 4 MINUTAS PRONTAS para os itens em branco do formulário — é validar e levar pro slide: (1) objetivo em uma frase + 3 metas-número com prazo; (2) as 3 hipóteses testáveis no formato "se X, então Y — medido por Z"; (3) os 7 passos da venda com onde o Smart Dealer atua em cada um; (4) minuta de posicionamento ("a Honda vende mais; a Yamaha pode atender melhor").

Continuam dependendo de campo (ações nº 1 da lista de prioridades): pesquisa com 5–10 clientes reais e tabulação dos fatores de compra das conversas.

## F) A saga do PowerPoint — resolvida (07/08, manhã)

O deck .pptx abria no Mac mas o Windows pedia "reparar": o Modo de Exibição Protegido (arquivos baixados da internet) valida o pacote com um rigor que o PowerPoint normal não usa — e rejeitava o nosso escritor caseiro (o mesmo do Excel, que passa). Solução definitiva: o deck agora é gerado pela PptxGenJS, biblioteca padrão de mercado, e ABRE DIRETO NO WINDOWS (confirmado por você). De bônus, os gráficos de mercado e do K2 viraram gráficos nativos editáveis do PowerPoint.

Status: Confirmado funcionando no Windows em 07/08 ✔

Também nesta manhã: Análise de share e PDCA agora restritas aos segmentos onde a Yamaha TEM produto (aba oficial CADASTRO SEGMENTO YAMAHA ATUA): 11 segmentos entram, 19 sem moto no catálogo ficam fora do plano, com nota de transparência — seu apontamento do "não dá para crescer onde a Yamaha não fabrica".

Tela Campanhas com as DUAS fontes de recebimento separadas (R$ 73.500 já apurados) · gráficos do K2 e Market Share corrigidos · arte nova da Crosser no gerador de campanhas.

# O que depende de você agora

| # | Ação | Esforço |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar este documento e apontar correções | leitura |
| 3 | Soltar na pasta a circular Campeões de Vendas de AGOSTO (eu ajusto o /vouchers) | arrastar arquivo |
| 4 | Passar NPS e Leads de julho | quando tiver |
| 5 | Confirmar: DRE do K2 é consolidado do grupo ou só Bragança? Tem DRE de Jun/Jul? | 1 resposta |
| 6 | Na virada do mês: npm run subir-planilha (5 segundos) | rotina mensal |

Técnico (para referência): 16 commits na main do smart-dealer, build de produção passando, 13 telas testadas com login real, deploys feitos via push na main (Vercel) — o último na manhã de 07/08. Scripts mensais em smart-dealer/scripts/. A chave Anthropic que apareceu em chat antigo segue pendente de rotação.